Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

| Resumen de avance proyecto APT | Sistema; Actividad; % Avance; Objetivo Logrado. Ingresos; Ingreso/creación de usuarios; 100%; Si. Procesos; Proceso de login con credenciales.; 100%; Si. Salidas; Base de datos con usuarios; 100%; Si. Documentación; Completar documentación inicial; 100%; Si. |
| --- | --- |
| Objetivos | -Lograr CRUD de usuarios -Lograr Dashboard funcional -Página de Inicio (Logrado) -Autenticación de Usuarios (Logrado) |
| Metodología | Se sigue con la misma metodología ágil bajo los principios Scrum. |
| Evidencias de avance | Landing Page (+evidencia al final del documento) |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Link de Plan de Trabajo Completo

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. | Realizar pruebas de carga y estrés en el backend para evaluar el desempeño de la API bajo diferentes niveles de demanda. | - Jest - Jasmine y Karma | 1-2 semanas | Cristian Jara | Esta actividad aún no la llevamos acabo ya que aún estamos desarrollando las funciones principales, tenemos estimado realizar este punto una vez completado todo. | Aún no iniciada | N/A |
| Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. | Planificar el proyecto usando una carta Gantt y gestionar las tareas usando Trello. También llevar a cabo reuniones para revisar el estado del proyecto. | Google Sheets, Trello | 1 semana | Cristian Jara | Pudimos completar con éxito esta actividad | Completada | N/A |
| Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo | Implementar el modelo de base de datos en Firebase, estructurando colecciones y documentos para reflejar la relación entre usuarios, roles y permisos de acceso al dashboard de la plataforma Madu. | Firebase | 3 Semanas | Fabián Carriman | N/A | En Curso | N/A |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos | Desarrollar sitio web con dashboard implementando un backend y un frontend moderno y atractivo. | Angular TypeScript Tailwind Node.js Firebase | 8 semanas | Cristian Jara, Fabián Carrimán | N/A | En Curso | N/A |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Los factores que han dificultado el desarrollo del proyecto han sido principalmente sobre nuestra disponibilidad de tiempo y de la dedicación al proyecto. Hemos mitigado/tratado esto dedicando más horas al proyecto en fin de semanas. Lo que ha facilitado el proyecto ha sido la gran disponibilidad de proyectos y videos en la web que hemos tomado como referencia

Actividades ajustadas o eliminadas: Tuvimos que ajustar ciertas tecnologías usadas como por ejemplo usar Google Firebase para manejar la base de datos. En cuanto a la Carta Gantt estamos dentro de los tiempos, pero estamos dedicando mucho tiempo para una sola tarea y estamos quedando un poco justos con los tiempos.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Actividades que no hemos iniciado o están en progreso: -Módulo de Reclutamiento -Módulo de Creación Ofertas laborales -Módulo de Gestión de Personas

Evidencias:

Base de datos usando Firebase:

Página web principal.

Botón Comienza Aquí - Contáctanos

Iniciar Sesión:

Dashboard:

/contactos – lista de contactos

/personas – gestión de usuarios